АДМИНИСТРАЦИЯ ЧИСТОПОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КОЧЕНЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  28.02.2014                                    № 9 –р

О подготовке к прохождению  весеннего   паводка

Во исполнении постановления главы Коченевского района № 101  от 04.02.2011  «О подготовке к прохождению паводка», в целях  снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем, и уменьшения последствий при их возникновении, обеспечение защиты населения и объектов экономики от весеннего паводка   на территории  Чистопольского сельсовета:

1.   Для координации действий  руководителей предприятий и организаций утвердить:

1.1  Состав противопаводковой  комиссии (приложение  1);

1.2.  План противопаводковых  мероприятий в администрации на период весеннего паводка 2014  (приложение  2).

1.3.  Расчет сил и средств, привлекаемых на период весеннего паводка 2014 года (приложение 3).

2. Генеральному директору ЗАО «Чистополье» совместно с  главой муниципального образования:

2.1  Особое внимание уделить:

-  на обследование дамб, дорог, водопропускных труб, кюветов, крыш административных зданий и производственных объектов;

-  своевременную очистку объектов от снежных заносов;

-  постоянное наблюдение за состоянием мест вероятного размывания дамб и плотин;

2.2.   Обеспечить  бесперебойную  телефонную  связь с населенными пунктами администрации  и районом (Пеникенштейн В.А.)

2.3. Следить за качеством питьевой воды.

2.4.  В случае необходимости обеспечить своевременное оказание медицинской помощи жителям администрации (Маринович С.В.).

2.5.  В населенных пунктах с.Чистополье и п.Речник на период паводка иметь необходимые запасы продуктов питания, угля и дров.

2.6.  Иметь необходимый запас кормов для животных и ГСМ для техники на период паводка и распутицы.

3.  Главному инженеру по охране труда Швабауэр В.А. принять необходимые меры по предотвращению затоплений трансформаторных станций, распределительных щитков, уделяя особое внимание электроустановкам, находящимся в подвальных помещениях производственных объектов.

4.  Принять меры по предотвращению размыва кладбищ и скотомогильников.

5.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Чистопольского сельсовета

Коченевского района Новосибирской области                                                                  С.Н.Красич

Приложение 1

утверждено распоряжением

главы администрации

28.02.2014   №  9 – р

С О С Т А В

противопаводковой  комиссии  Чистопольского сельсовета

Красич С.Н.  -          глава поселения, председатель комиссии;

Майстренко С.А.  -  генеральный директор ЗАО «Чистополье», зам председателя;

Члены комиссии:

Белоусов Е.А.        -  гл.инженер ЗАО «Чистополье»;

Журавлев А.В.      -   гл.агроном  ЗАО «Чистополье»;

Похабов Е.В.     –      управляющий отд. № 3 п. Речник;

Маринович С.В.  -    зав. ФАПом с. Чистополье;

Пеникенштейн В.А. – электромонтер РУС с.Чистополье» и п.Речник.

Швабауэр В.А.    -     гл.инженер по охране труда ЗАО «Чистополье»;

Суворин А.В.    -       зав.РТМ  ЗАО «Чистополье»;

Приложение  2

утверждено распоряжением

главы администрации

от 28.02.2014     № 9 -р

П Л А Н

мероприятий противопаводковой комиссии

Чистопольского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заседание комиссии по утверждению плана мероприятий на 2014 г. | до 28.02.2014 | Красич С.Н |
| 2. | Завершить очистку крыш и кровель производственных и административных помещений от снега. | до 05.03.2014 | Руководители подразделений |
| 3. | Завершить перемещение снега от жилых, административных и производственных помещений, своевременную расчистку подъездов к животноводческим фермам, кормоцехам, источникам водоснабжения. | до 05.03.2014 | Руководители подразделений |
| 4. | Завершить выполнение работ по очистке водопропускных труб, проверке состояния задвижек на водопропускных устройствах, очистке оголовников на водорегулирующих устройствах плотин и дамб. | до 10.03.2014 | Белоусов Е.А. Похабов Е.В. |
| 5. | Организовать постоянное наблюдение за состоянием дамб и плотин, расположенных на территории МО | Постоянно в ходе паводка | Красич С.Н. Белоусов Е.А. Похабов Е.В. |
| 6. | Провести проверку состояния задвижек на водопропускных устройствах | до 10.03.2014 | Белоусов Е.А. Похабов Е.В. |
| 7. | Создать запас материальных средств, инструментов для практической работы | до 10.03.2014 | Руководители объектов. |
| 8. | Проверить заградительные отсыпки вокруг наземных трансформаторных подстанциях | до 10.03.2014 | Швабауэ В.А. |
| 9. | Подготовить необходимую технику к работе | до 10.03.2014 | Суворин А.В. Похабов Е.В. |
| 10. | Подготовить аварийные команды для действия в любое время суток | до 10.03.2014 | Майстренко С.А Похабов Е.В. |
| 12. | Проверить работу линий связи | до 10.03.2014 | Пеникенштейн В.А. |
| 13. | Организовать надежное оповещение населения в потенциально-опасных зонах | до 10.03.2014 | Красич С.Н. |
| 14. | Организовать население на заблаговременную очистку мест возможного скопления воды | до 10.03.2014 | Красич С.Н. |
| 15. | Продумать вопрос запаса продуктов повседневного спроса | до 10.03.2014 | Майстренко Л.Р. Курбатова Т.Ф. |
| 16. | Создать запасы необходимых медикаментов и перевязочных материалов для оказания первой помощи | до 10.03.2014 | Маринович С.В. |
| 17. | Создать запас горюче-смазочных материалов | до 10.03.2014 | Майстренко С.А. |
| 18. | Создать запас кормов на животноводческих фермах | до 10.03.2014 | Андреасян Н.Г Похабов Е.В. |
| 19. | Не допускать загрязнения местности химическими и органическими удобрениями от животноводческих ферм. | постоянно | Андреасян Н.Г. |

Приложение 3

утверждено распоряжением

главы администрации

от 28.02.2014   № 9-р

Р А С Ч Е Т

сил и средств на проведение противопаводковых мероприятий 2014 года

Бульдозер  - 1 шт;

Трактор     - 1 шт;

Автомобиль - 1 шт;

Аварийная бригада  - 3 чел.